ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от ___01.11.2014 г.____                                                                           №____343____

Об утверждении муниципальной программы городского поселения Ильинский Раменского муниципального района Московской области «Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения  городского поселения Ильинский Раменского муниципального района Московской области на 2015-2019 годы»

Рассмотрев проект муниципальной программы городского поселения Ильинский Раменского муниципального района Московской области «Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения  городского поселения Ильинский Раменского муниципального района Московской области на 2015-2019 года», руководствуясь Постановлением Руководителя администрации городского поселения Ильинский Раменского муниципального района Московской области № 100 от 13.09.2013г. «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ городского поселения Ильинский Раменского муниципального района Московской области, их формирования и реализации»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить муниципальную программу городского поселения Ильинский Раменского муниципального района Московской области «Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения городского поселения Ильинский Раменского муниципального района Московской области на 2015-2019 годы» согласно Приложению.

2. Опубликовать настоящее Постановление в газете «Ильинский вестник»  и разместить на официальном интернет-портале городского поселения Ильинский http://www.поселок-ильинский.рф

3.  Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Исполняющий обязанности руководителя

администрации городского поселения Ильинский                               И.И. Баженов

Симонова И. И. тел. (49646) 21865

Приложение к постановлению

Руководителя администрации

городского поселения  Ильинский

от «_____» _______________________ 20____ г.

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ИЛЬИНСКИЙ РАМЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
«СОДЕРЖАНИЕ И РЕМОНТ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ИЛЬИНСКИЙ  РАМЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

НА 2015-2019 ГОДЫ»

р.п. Ильинский

2014 год

- ПАСПОРТ

муниципальной программы городского поселения Ильинский Раменского муниципального района Московской области «Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения  городского поселения Ильинский Раменского муниципального района Московской области на 2015-2019 годы»

| Наименование Программы | Муниципальная программа городского поселения Ильинский Раменского муниципального района Московской области «Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения городского поселения Ильинский Раменского муниципального района Московской области на 2015-2019 годы» (далее - Программа). |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | - Федеральный Закон Российской Федерации от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; - Федеральный Закон Российской Федерации от 08.11.2007г. №257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; - Федеральный закон о 10.12.1995 г. №196-ФЗ «О безопасности дорожного движения»; - ст. 179 Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31.07.1998 года; - Постановление Руководителя администрации городского поселения Ильинский от № 100 от 13.09.2013 г. «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ городского поселения Ильинский Раменского муниципального района Московской области, их формирования и реализации» - Постановление Руководителя Администрации городского поселения Ильинский Раменского муниципального района Московской области от № 210/1 от 18.07.2014 г. «О разработке проектов муниципальных программ городского поселения Ильинский Раменского муниципального района Московской области на 2015-2019 гг.»» |
| Заказчик Программы | Администрация городского поселения Ильинский Раменского муниципального района |
| Разработчик Программы | Финансово-экономический отдел администрации городского поселения Ильинский Раменского муниципального района |
| Цель Программы | - содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, с повышением уровня их безопасности, доступности и качества услуг транспортного комплекса для населения -улучшение организации дорожного движения; - приведение автомобильных дорог общего пользования местного значения городского поселения Ильинский в состояние, отвечающее требованиям градостроительных, экологических, технических норм и правил. |
| Задачи Программы | - обеспечение сохранности автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся в границах городского поселения Ильинский Раменского муниципального района Московской области; - увеличение срока службы дорожных покрытий, сооружений; - улучшение технического состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения находящихся в границах городского поселения Ильинский Раменского муниципального района Московской области; - разработка проектов схем организации дорожного движения на автомобильные дороги общего пользования местного значения, находящиеся на территории городского поселения Ильинский Раменского муниципального района Московской области; - паспортизация автомобильных дорог общего пользования местного значения. |
| Сроки реализации Программы | 2015-2019 годы |
| Исполнители Программы | Строительные организации, специализирующиеся на выполнении дорожно–строительных и ремонтных работ, проектные организации. Конкретные подрядные организации будут определены в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" |
| Объемы и источники финансирования Программы | Планируемый объем финансирования на 2015-2019 гг. – 86 087,60 тыс. руб. В том числе по годам: 2015 год – 15 219,30 тыс.руб. 2016 год – 17 684,00 тыс.руб. 2017 год – 17 628,55 тыс.руб. 2018 год – 17 734,34 тыс.руб. 2019 год – 17 821,41 тыс.руб. из них по источникам: Планируемое привлечение средств бюджета городского поселения Ильинский Раменского муниципального района – 86 087,60 тыс. руб. в том числе по годам: 2015 год – 15 219,30 тыс.руб. 2016 год – 17 684,00 тыс.руб. 2017 год – 17 628,55 тыс.руб. 2018 год – 17 734,34 тыс.руб. 2019 год – 17 821,41 тыс.руб. Другие источники – 00,00 тыс. рублей, в том числе по годам: 2015 год – 00,00 тыс. рублей 2016 год – 00,00 тыс. рублей 2017 год – 00,00 тыс. рублей 2018 год – 00,00 тыс. рублей 2019 год – 00,00 тыс. рублей Ежегодный объем финансирования мероприятий Программы подлежит уточнению в соответствии с бюджетным законодательством на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период). |
| Планируемые результаты реализации Программы | Планируемые результаты реализации Программы приведены в Приложении 2 |

2.Характеристика проблемы и обоснование необходимости ее решения

Автомобильные дороги являются одним из важнейших элементов транспортной системы городского поселения Ильинский Раменского муниципального района Московской области, оказывающей огромное влияние на ее социальное и экономическое развитие. Ежегодный годовой прирост автомобильного парка составляет не менее 10%, в связи с этим растет объем производимых им как грузовых, так и пассажирских перевозок, соответственно растет и интенсивность автомобильного движения.

Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся в собственности городского поселения Ильинский составляет 59,1 км из них с твердым типом покрытия – 23,5 км.

На территории городского поселения Ильинский Раменского муниципального района Московской области проживает почти 11 тясяч человек.

Необходимым условием поддержания нормальной жизнедеятельности является обеспечение содержания дорожной сети городского поселения Ильинский Раменского муниципального района Московской области на нормативном уровне, ее обустройство в соответствии с требованиями обеспечения безопасности дорожного движения, проведение текущего ремонта,  улучшения технического и эксплуатационного состояния, повышение качества содержания.

Основными проблемами при содержании дорог общего пользования местного значения являются:

- низкая укомплектованность средствами организации дорожного движения;

- отвод ливневых вод;

- низкое качество покрытия автодорог в частном секторе городского поселения Ильинский (отсутствие твердого покрытия);

Все это создает неудобства и трудности при эксплуатации автодорог городского поселения Ильинский Раменского муниципального района Московской области.

В связи с длительным сроком эксплуатации автомобильных дорог общего пользования, без проведения ремонта, увеличением интенсивности движения транспорта, износа дорожного покрытия, а также вследствие погодно - климатических условий, возникла необходимость в проведении ремонта дорог с твердым типом покрытия и замены части грунтовых дорог, на переходный тип покрытия.

Содержание   всей дорожной сети городского поселения Ильинский в летнее и зимние периоды, ее обустройство, решение вопросов организации дорожного движения, увеличения пропускной способности автодорог, в том числе в районах частного сектора, современный ремонт является важнейшей задачей в обеспечении жизнедеятельности городского поселения Ильинский.

3. Сведения о заказчике, разработчике и исполнителях Программы

Заказчиком Программы является администрация городского поселения Ильинский Раменского муниципального района. Разработчиком Программы является финансово-экономический отдел администрации городского поселения Ильинский Раменского муниципального района.

Исполнителями Программы являются: администрация городского поселения Ильинский, организации различных форм собственности, отобранные на конкурсной основе в порядке, предусмотренном действующим законодательством.

Администрация городского поселения осуществляет:

1) реализацию мероприятий Программы;

2) подготовку предложений по внесению изменений в Программу;

3) контроль за выполнением мероприятий Программы;

4) финансирование мероприятий Программы за счет средств бюджета городского поселения Ильинский;

5) контроль за целевым использованием финансовых средств.

4. Основные цели и задачи Программы

Основные цели:

- содержание и ремонт  автомобильных дорог общего пользования местного значения, с повышением уровня их безопасности, доступности и качества услуг транспортного комплекса для населения;

- улучшение организации дорожного движения;

- приведение автомобильных дорог общего пользования местного значения городского поселения Ильинский в состояние, отвечающее требованиям градостроительных, экологических, технических норм и правил.

Цели Программы, предусматривающие увеличение протяженности, пропускной способности и приведение в нормативное состояние дорог местного значения, предполагают:

- обеспечение круглогодичной всепогодной транспортной доступности населенных пунктов в муниципальном образовании городское поселение Ильинский и улучшение эффективности обслуживания участников дорожного движения;

- повышение безопасности дорожного движения и экологической безопасности объектов;

- обеспечение сохранности автомобильных дорог, долговечности и надежности входящих в них конструкций и сооружений, повышение качественных характеристик автомобильных дорог.

Решение задач Программы осуществляется путем предоставления из местного бюджета городского поселения Ильинский, финансовых средств на проектирование, строительство, реконструкцию, капитальный и текущий ремонт, содержание в летне-зимний период дорог местного значения, что должно обеспечить проведение указанных работ в установленные сроки и поддержание транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог в соответствии с действующими нормативными требованиями.

Работы по проектированию включают в себя комплекс мероприятий по разработке сметно-технической документации, предназначенной для определения основных видов, объемов и стоимости работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту дороги местного значения.

Работы по строительству включают в себя комплекс работ по устройству дороги местного значения и входящих в нее конструкций и сооружений.

Работы по реконструкции включают в себя комплекс работ по изменению и улучшению параметров дороги местного значения и входящих в нее конструкций и сооружений с повышением технической категории дороги.

Работы по капитальному и текущему  ремонту включают в себя комплекс работ по восстановлению транспортно-эксплуатационных характеристик дороги местного значения, в том числе и по конструктивным элементам дороги без изменения ее технической категории.

Паспортизация автодорог необходима для приведения технической документации в соответствии с действующими нормами и правилами по ее ведению. Осуществление работ по диагностике автомобильных дорог производится в соответствии с правилами диагностики и оценки состояния автомобильных дорог ОДН 218.0.006-2002. Данная работа необходима для обследования, сбора и анализа информации о параметрах, характеристиках и условиях функционирования дорог и дорожных сооружений, наличия дефектов и причин их появления, характеристиках транспортных потоков и другой необходимой информации для оценки и прогноза состояния дорог и дорожных сооружений в процессе дальнейшей эксплуатации.

В рамках выполнения Программы администрация городского поселения Ильинский выполняет функции муниципального заказчика по ремонту, содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения, разработке проектов схем организации дорожного движения на автомобильные дороги общего пользования местного значения, паспортизации  автомобильные дороги общего пользования местного значения.

5. Планируемые результаты реализации Программы.

Основные планируемые результаты реализации Программы и их динамика по годам реализации приведены в Приложении № 2 к Программе.

6. Состав, форма и сроки представления отчетности о ходе 
реализации мероприятий Программы исполнителями мероприятий заказчику

Состав, форма и сроки представления отчетности о ходе 
реализации мероприятий Программы исполнителями мероприятий заказчику  составляются и представляются в соответствии с требованиями, установленными Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ городского поселения Ильинский Раменского муниципального района Московской области, их формирования и реализации, утвержденных Постановлением Руководителя администрации городского поселения Ильинский Раменского муниципального района Московской области № 100 от 13.09.2013 г. «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ городского поселения Ильинский Раменского муниципального района Московской области, их формирования и реализации».

Оперативный отчет содержит:

- перечень выполненных мероприятий Программы с указанием объемов и источников финансирования и непосредственных результатов выполнения программы;

- анализ причин несвоевременного выполнения программных мероприятий.

Оперативный отчет о реализации мероприятий Программы (подпрограмм) представляются по форме согласно Приложению № 3.

7. Оценка эффективности реализации Программы

Оценка эффективности реализации Программы производится ежегодно в соответствии с Методикой оценки эффективности реализации Программы установленной Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ городского поселения Ильинский Раменского муниципального района Московской области, их формирования и реализации, утвержденным Постановлением Руководителя администрации городского поселения Ильинский Раменского муниципального района Московской области № 100 от 13.09.2013 г. «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ городского поселения Ильинский Раменского муниципального района Московской области, их формирования и реализации».

Оценка эффективности реализации Программы производится путем сравнения фактически достигнутого показателя за соответствующий год с его прогнозным значением, утвержденным Программой.

Критерии оценки эффективности реализации Программы:

Программа реализуется эффективно (за отчетный год, за весь период реализации), если ее эффективность составляет 80 % и более.

Программа нуждается в корректировке и доработке, если эффективность реализации Программы составляет 60-80 %.

Программа считается неэффективной, если мероприятия Программы выполнены с эффективностью менее 60%.

Приложение №1 к Программе

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ИЛЬИНСКИЙ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ИЛЬИНСКИЙ РАМЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

«Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения городского поселения Ильинский

Раменского муниципального района Московской области на 2015 - 2019 года

| № п/п | Мероприятия по реализации Программы | Источники финансирования | Срок исполнения | Всего (тыс. руб) | Объем финансирования по годам (тыс.руб.) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  |  |  |  |  | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. |
| 1. | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | Средства бюджета городского поселения Ильинский | 2015-2019 г. |  |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Островского (от ул. Октябрьская до ул. Коммунистическая) |  | 2015 год | 1 500,00 | 1 500,00 |  |  |  |  |
|  | Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Советская |  | 2015 год | 919,3 | 919,3 |  |  |  |  |
|  | Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Краснознаменная |  | 2016 год | 3 530,00 |  | 3 530,00 |  |  |  |
|  | Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Маяковская |  | 2016 год | 990,00 |  | 990,00 |  |  |  |
|  | Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Карла Маркса |  | 2017 год | 3 490,00 |  |  | 3 490,00 |  |  |
|  | Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Трудовая |  | 2017 год | 940,00 |  |  | 940,00 |  |  |
|  | Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Братьев Махровых |  | 2018 год | 4 500,00 |  |  |  | 4 500,00 |  |
|  | Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Аэрофлотовская |  | 2019 год | 4550,00 |  |  |  |  | 4 550,00 |
|  |  | Другие источники: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого: |  | 20 419,30 | 2 419,3 | 4 520,00 | 4 430,00 | 4 500,00 | 4 550,00 |
| 2. | Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | Средства бюджета городского поселения Ильинский | 2015-2019 г. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2015 г. | 12 000,00 | 12 000,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2016 г. | 12 000,00 |  | 12 000,00 |  |  |  |
|  |  |  | 2017 г. | 12 000,00 |  |  | 12 000,00 |  |  |
|  |  |  | 2018 г. | 12 000,00 |  |  |  | 12 000,00 |  |
|  |  |  | 2019 г. | 12 000,00 |  |  |  |  | 12 000,00 |
|  |  | Другие источники: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого: |  | 60 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 |
| 3. | Паспортизация автомобильных дорог | Средства бюджета городского поселения Ильинский | 2015-2019 г. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2015 г. | 600,00 | 600,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2016 г. | 964,00 |  | 964,00 |  |  |  |
|  |  |  | 2017 г. | 998,55 |  |  | 998,55 |  |  |
|  |  |  | 2018 г. | 1034,34 |  |  |  | 1 034,34 |  |
|  |  |  | 2019 г. | 1071,41 |  |  |  |  | 1 071,41 |
|  |  | Другие источники: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого: |  | 4668,30 | 600,00 | 964,00 | 998,55 | 1 034,34 | 1 071,41 |
| 3. | Разработка проекта организации дорожного движения в поселении | Средства бюджета городского поселения Ильинский | 2015-2019 г. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2015 г. | 200,00 | 200,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2016 г. | 200,00 |  | 200,00 |  |  |  |
|  |  |  | 2017 г. | 200,00 |  |  | 200,00 |  |  |
|  |  |  | 2018 г. | 200,00 |  |  |  | 200,00 |  |
|  |  |  | 2019 г. | 200,00 |  |  |  |  | 200,00 |
|  |  | Другие источники: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого: |  | 1 000,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| Итого по мероприятиям: |  |  |  | 86 087,60 | 15 219,30 | 17 684,0 | 17 628,55 | 17 734,34 | 17 821,41 |

Приложение №2

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ИЛЬИНСКИЙ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ИЛЬИНСКИЙ РАМЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

«Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения городского поселения Ильинский

Раменского муниципального района Московской области на 2015 - 2019 года

| № п/п | Задачи, направленные на достижение цели | Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс.руб.) |  | Показатели характеризующие достижение цели | Единица измерения | Планируемое значение показателя по годам реализации |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Бюджет городского поселения Ильинский | Другие источники |  |  | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Осуществление мероприятий по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения городского поселения Ильинский | 20 419,30 |  | Улучшение технического состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения | км | 0,403 | 0,747 | 0,732 | 0,744 | 0,752 |
| 2. | Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | 60 000,00 |  | - Улучшение технического и санитарного состояния автомобильных дорог - Создание комфортных и безопасных условий для жителей | км | 59,1 | 59,1 | 59,1 | 59,1 | 59,1 |
| 3. | Паспортизация автомобильных дорог | 4 668,30 |  | Улучшение технического и санитарного состояния автомобильных дорог | км | 7,6 | 12,2 | 12,6 | 13,1 | 13,6 |
| 3. | Разработка проекта организации дорожного движения в поселении | 1 000,00 |  | Увеличение обеспечения безопасности на автомобильных дорогах | км | 11,82 | 11,82 | 11,82 | 11,82 | 11,82 |

Приложение № 3 к Программе

ОПЕРАТИВНЫЙ (ГОДОВОЙ) ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ИЛЬИНСКИЙ РАМЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

«СОДЕРЖАНИЕ И РЕМОНТ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ИЛЬИНСКИЙ  РАМЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2015-2019 гг.»

ЗА _____________ - _____________ 20__ ГОДА

Разработчик ___________________________________________________________

| N п/п | Перечень программных мероприятий | Плановый объём финансирования на _________ - __________20___ года (тыс. руб.) |  | Фактически профинансировано (тыс. руб.) |  | Степень и результаты выполнения программных мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | бюджет городского поселения Ильинский Раменского муниципального района Московской области | Другие источники финансирования | Бюджет городского поселения Ильинский Раменского муниципального района Московской области | Другие источники финансирования |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Итого по программе |  |  |  |  |  |

Руководитель                                                    Подпись