ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от__01.11.2014 г.__                                                                                  №__344___

Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство территории городского поселения Ильинский Раменского муниципального района Московской области на 2015-2019гг.»

Рассмотрев проект муниципальной программы городского поселения Ильинский Раменского муниципального района Московской области «Благоустройство территории городского поселения Ильинский Раменского муниципального района Московской области на 2015-2019 гг.», руководствуясь Постановлением Руководителя администрации городского поселения Ильинский Раменского муниципального района Московской области № 100 от 13.09.2013 г. «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ городского поселения Ильинский Раменского муниципального района Московской области, их формирования и реализации»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить муниципальную программу городского поселения Ильинский Раменского муниципального района Московской области «Благоустройство территории городского поселения Ильинский Раменского муниципального района Московской области на 2015-2019гг.» согласно Приложения.

2. Опубликовать настоящее Постановление в газете «Ильинский вестник»  и разместить на официальном интернет-портале городского поселения Ильинский http://www.поселок-ильинский.рф

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Исполняющий обязанности

Руководителя администрации

городского поселения Ильинский                                                             И.И. Баженов

Исп. Симонова И.И. 496469-18-10

Приложение

к постановлению Руководителя администрации

городского поселения  Ильинский

от «_____» _______________________ 20____ г.

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ИЛЬИНСКИЙ РАМЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

«БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ИЛЬИНСКИЙ РАМЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2015-2019ГГ.»

р.п. Ильинский

2014 год

1. ПАСПОРТ

муниципальной программы городского поселения Ильинский Раменского муниципального района Московской области

«Благоустройство территории городского поселения Ильинский Раменского муниципального района Московской области на 2015-2019 гг.

| Наименование муниципальной программы | Муниципальная программа городского поселения Ильинский Раменского муниципального района Московской области «Благоустройство территории городского поселения Ильинский Раменского муниципального района Московской области на 2015-2019 гг.» (далее – Программа) |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | - Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31.07.1997г № 145-ФЗ; - Федеральный закон Российской Федерации от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; - Закон Московской области от 29.11.2005 №249/2005-ОЗ «Об обеспечении функционирования систем жизнеобеспечения населения на территории Московской области»; - Постановление Руководителя администрации городского поселения Ильинский от № 100 от 13.09.2013 г. «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ городского поселения Ильинский Раменского муниципального района Московской области, их формирования и реализации» - Постановление Руководителя Администрации городского поселения Ильинский Раменского муниципального района Московской области от № 210/1 от 18.07.2014 г. «О разработке проектов муниципальных программ городского поселения Ильинский Раменского муниципального района Московской области на 2015-2019 гг.»» |
| Цели муниципальной программы | Совершенствование системы комплексного благоустройства территории городского поселения Ильинский |
| Задачи муниципальной программы | - Уличное освещение, содержание и ремонт сетей уличного освещения; - Строительство и содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах поселения в рамках благоустройства; - Прочие мероприятия по благоустройству территории г.п. Ильинский; - Озеленение территории г.п. Ильинский. |
| Заказчик муниципальной программы | Администрация городского поселения Ильинский Раменского муниципального района Московской области |
| Разработчик муниципальной программы | Администрация городского поселения Ильинский Раменского муниципального района Московской области |
| Сроки реализации МП | 2015-2019 годы |
| Объем и источники финансирования Программы | Планируемый объем финансирования на 2015-2019 гг. – 86 829,44 тыс. рублей, в том числе по годам: - 2015 г. – 16 713,20 тыс. руб.; - 2016 г. – 16 819,09 тыс. руб.; - 2017 г. – 17 281,51 тыс. руб.; - 2018 г. – 17 759,97 тыс. руб.; - 2019 г. – 18 255,67 тыс. руб. из них по источникам: Планируемое привлечение средств бюджета городского поселения Ильинский Раменского муниципального района – 86 829,44 тыс. рублей, в том числе по годам: - 2015 г. – 16 713,20 тыс. руб.; - 2016 г. – 16 819,09 тыс. руб.; - 2017 г. – 17 281,51 тыс. руб.; - 2018 г. – 17 759,97 тыс. руб.; - 2019 г. – 18 255,67 тыс. руб. Другие источники – 00,00 тыс. рублей, в том числе по годам: 2015 год – 00,00 тыс. рублей 2016 год – 00,00 тыс. рублей 2017 год – 00,00 тыс. рублей 2018 год – 00,00 тыс. рублей 2019 год – 00,00 тыс. рублей Ежегодный объем финансирования мероприятий Программы подлежит уточнению в соответствии с бюджетным законодательством на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период). |
| Исполнители Программы | Администрация городского поселения Ильинский Раменского муниципального района Московской области |
| Планируемые результаты реализации муниципальной программы (количественные и качественные показатели эффективности реализации Программы) | - Единое управление комплексным благоустройством территории городского поселения Ильинский; - Определение перспективы улучшения благоустройства территории городского поселения Ильинский; - Улучшение состояния территории городского поселения Ильинский; - Привитие жителям городского поселения любви и уважения к своему поселению, к соблюдению чистоты и порядка на территории городского поселения Ильинский; - Улучшение экологической обстановки и создание среды, комфортной для проживания жителей поселения; - Совершенствование эстетического состояния территории; - Благоустроенность территории городского поселения Ильинский. |

- 2. Характеристика проблем и необходимость их решения программно-целевым методом.

Благоустройство территории городского поселения Ильинский представляет собой комплекс мероприятий, направленных на создание благоприятных, здоровых и культурных условий жизни, трудовой деятельности и досуга населения в границах городского поселения Ильинский осуществляемых органами местного самоуправления, физическими и юридическими лицами.

Необходимость благоустройства территорий, в том числе комплексного продиктовано на сегодняшний день необходимостью обеспечения проживания людей в более комфортных условиях.	Применение программно-целевого метода позволит осуществить реализацию комплекса мероприятий, в том числе организационно-информативного характера, позволяющих достигнуть необходимого уровня благоустроенности и надлежащего санитарного состояния территории.

Основной целью Программы является создание благоприятных условий для проживания граждан, повышения уровня благоустройства и санитарного состояния городского поселения Ильинский.

Для достижения указанной цели необходимо решение следующих задач:

-  мероприятия по уборке территории городского поселения Ильинский от мусора;

- содержание объектов внешнего благоустройства территории городского поселения Ильинский;

- озеленение территории городского поселения Ильинский;

- реконструкция существующих объектов благоустройства территории городского поселения Ильинский;

- создание новых объектов благоустройства территории городского поселения Ильинский;

- содержание и ремонт внутриквартальных автомобильных дорог общего пользования местного значения и тротуаров на территории городского поселения Ильинский;

- наружное уличное освещение и техническое обслуживание (содержание) объектов уличного освещения.

3. Сведения о заказчике, разработчике и исполнителях Программы

Заказчиком Программы является администрация городского поселения Ильинский Раменского муниципального района. Разработчиком Программы является финансово-экономический отдел администрации городского поселения Ильинский Раменского муниципального района.

Исполнителями Программы являются: администрация городского поселения Ильинский, организации различных форм собственности, отобранные на конкурсной основе в порядке, предусмотренном действующим законодательством.

4. Цели и задачи Программы

Целью Программы является совершенствование системы комплексного благоустройства территории городского поселения Ильинский Раменского муниципального района Московской области

Задачами Программы являются:

- уличное освещение, содержание и ремонт сетей уличного освещения;

- строительство и содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах поселения в рамках благоустройства;

- прочие мероприятия по благоустройству территории г.п. Ильинский;

- озеленение территории г.п. Ильинский.

5. Планируемые результаты реализации Программы.

Основные планируемые результаты реализации Программы и их динамика по годам реализации приведены в Приложении № 2 к Программе.

6. Состав, форма и сроки представления отчетности о ходе 
реализации мероприятий Программы исполнителями мероприятий заказчику

Состав, форма и сроки представления отчетности о ходе 
реализации мероприятий Программы исполнителями мероприятий заказчику  составляются и представляются в соответствии с требованиями, установленными Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ городского поселения Ильинский Раменского муниципального района Московской области, их формирования и реализации, утвержденных Постановлением Руководителя администрации городского поселения Ильинский Раменского муниципального района Московской области № 100 от 13.09.2013 г. «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ городского поселения Ильинский Раменского муниципального района Московской области, их формирования и реализации».

Оперативный отчет содержит:

- перечень выполненных мероприятий Программы с указанием объемов и источников финансирования и непосредственных результатов выполнения программы;

- анализ причин несвоевременного выполнения программных мероприятий.

Оперативный отчет о реализации мероприятий Программы (подпрограмм) представляются по форме согласно Приложению № 4.

7. Оценка эффективности реализации Программы

Оценка эффективности реализации Программы производится ежегодно в соответствии с Методикой оценки эффективности реализации Программы установленной Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ городского поселения Ильинский Раменского муниципального района Московской области, их формирования и реализации, утвержденным Постановлением Руководителя администрации городского поселения Ильинский Раменского муниципального района Московской области № 100 от 13.09.2013 г. «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ городского поселения Ильинский Раменского муниципального района Московской области, их формирования и реализации».

Оценка эффективности реализации Программы производится путем сравнения фактически достигнутого показателя за соответствующий год с его прогнозным значением, утвержденным Программой.

Критерии оценки эффективности реализации Программы:

Программа реализуется эффективно (за отчетный год, за весь период реализации), если ее эффективность составляет 80 % и более.

Программа нуждается в корректировке и доработке, если эффективность реализации Программы составляет 60-80 %.

Программа считается неэффективной, если мероприятия Программы выполнены с эффективностью менее 60%.

Приложение №1 к Программе

ПЕРЕЧЕНЬ

МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ИЛЬИНСКИЙ

РАМЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

«Благоустройство территории городского поселения Ильинский Раменского муниципального района Московской области

на 2015-2019 гг.»

| № п/п | Мероприятия по реализации Программы | Источники финансирования | Срок исполнения | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  |  |  | Ответственный за выполнение мероприятий Программы | Результаты выполнения мероприятий Программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Задача 1: Уличное освещение, содержание и ремонт сетей уличного освещения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Выполнение работ по модернизации сети уличного освещения | Бюджет г.п. Ильинский Раменского муниципального района | 2015-2019 | 19 652,00 | 3 930,40 | 3 930,40 | 3 930,40 | 3 930,40 | 3 930,40 | Администрация г.п. Ильинский Раменского муниципального района Московской области | Увеличение доли модернизированной сети уличного освещения г.п. Ильинский |
| 2. | Техническое обслуживание наружных электрических сетей и светильников системы уличного освещения г.п. Ильинский | Бюджет г.п. Ильинский Раменского муниципального района | 2015-2019 | 2 525,83 | 482,00 | 484,29 | 501,65 | 519,63 | 538,26 | Администрация г.п. Ильинский Раменского муниципального района Московской области |  |
| Итого по задаче 1: |  |  |  | 22 177,83 | 4 412,40 | 4 414,69 | 4 432,05 | 4 450,03 | 4 468,66 |  |  |
| Задача 2: Строительство и содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах поселения в рамках благоустройства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Содержание и ремонт внутриквартальных дорог городского поселения Ильинский | Бюджет г.п. Ильинский Раменского муниципального района | 2015-2019 | 6 095,56 | 1 126,90 | 1 177,34 | 1 219,54 | 1 263,25 | 1 308,53 | Администрация г.п. Ильинский Раменского муниципального района Московской области | Увеличение доли протяженности внутриквартальных дорог, отвечающих нормативным требованиям |
| Итого по задаче 2: |  |  |  | 6 095,56 | 1 126,90 | 1 177,34 | 1 219,54 | 1 263,25 | 1 308,53 |  |  |
| Задача 3: Прочие мероприятия по благоустройству территории г.п. Ильинский |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Покраска деревьев на территории г.п. Ильинский | Бюджет г.п. Ильинский Раменского муниципального района | 2015-2019 | 524,04 | 100,00 | 100,48 | 104,08 | 107,81 | 111,67 | Администрация г.п. Ильинский Раменского муниципального района Московской области | Увеличение доли территорий г.п. Ильинский, содержащихся в надлежащем состоянии |
| 3.2 | Установка малых архитектурных форм на территории г.п. Ильинский | Бюджет г.п. Ильинский Раменского муниципального района | 2015-2019 | 9 819,84 | 1 873,90 | 1 882,81 | 1 950,30 | 2 020,21 | 2 092,62 | Администрация г.п. Ильинский Раменского муниципального района Московской области |  |
| 3.3 | Установка лавок и урн на территории г.п. Ильинский | Бюджет г.п. Ильинский Раменского муниципального района | 2015-2019 | 1 048,05 | 200,00 | 200,95 | 208,15 | 215,61 | 223,34 | Администрация г.п. Ильинский Раменского муниципального района Московской области |  |
| 3.4 | Покос травы на территории г.п. Ильинский | Бюджет г.п. Ильинский Раменского муниципального района | 2015-2019 | 7 861,58 | 1 500,00 | 1 507,13 | 1 561,51 | 1 617,48 | 1 675,46 | Администрация г.п. Ильинский Раменского муниципального района Московской области |  |
| 3.5 | Установка декоративных ограждений на территории г.п. Ильинский | Бюджет г.п. Ильинский Раменского муниципального района | 2015-2019 | 5 240,33 | 1 000,00 | 1 004,76 | 1 040,77 | 1 078,08 | 1 116,72 | Администрация г.п. Ильинский Раменского муниципального района Московской области |  |
| 3.6 | Ремонт и содержание детских площадок, ограждений, лавок, урн на территории г.п. Ильинский | Бюджет г.п. Ильинский Раменского муниципального района | 2015-2019 | 8 908,55 | 1 700,00 | 1 708,09 | 1 769,31 | 1 832,73 | 1 898,42 | Администрация г.п. Ильинский Раменского муниципального района Московской области |  |
| 3.7 | Санитарная очистка территории г.п. Ильинский | Бюджет г.п. Ильинский Раменского муниципального района | 2015-2019 | 18 341,14 | 3 500,00 | 3 516,65 | 3 642,70 | 3 773,27 | 3 908,52 | Администрация г.п. Ильинский Раменского муниципального района Московской области |  |
| Итого по задаче 3: |  |  |  | 51 743,53 | 9 873,90 | 9 920,87 | 10 276,82 | 10 645,19 | 11 026,75 |  |  |
| Задача 4: Озеленение территории г.п. Ильинский |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Санитарная обрезка деревьев на территории г.п. Ильинский | Бюджет г.п. Ильинский Раменского муниципального района | 2015-2019 | 1 572,09 | 300,0 | 301,43 | 312,23 | 323,42 | 335,01 | Администрация г.п. Ильинский Раменского муниципального района Московской области | Увеличение площади зеленых насаждений, находящихся в границах г.п. Ильинский |
| 4.2 | Удаление сухих и аварийных деревьев на территории г.п. Ильинский | Бюджет г.п. Ильинский Раменского муниципального района | 2015-2019 | 5 240,33 | 1 000,0 | 1 004,76 | 1 040,77 | 1 078,08 | 1 116,72 | Администрация г.п. Ильинский Раменского муниципального района Московской области |  |
| Итого по задаче 4: |  |  |  | 6 812,52 | 1 300,00 | 1 306,19 | 1 353,10 | 1 401,50 | 1 451,73 |  |  |
| ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ: |  |  |  | 86 829,44 | 16 713,20 | 16 819,09 | 17 281,51 | 17 759,97 | 18 255,67 |  |  |

Приложение №2 к Программе

Планируемые результаты реализации муниципальной программы городского поселения Ильинский Раменского муниципального района Московской области

«Благоустройство территории городского поселения Ильинский Раменского муниципального района на 2015-2019 гг.»

| N п/п | Задачи, направленные на достижение цели | Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) | Количественные и/или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач | Ед. изм. | Базовое значение показателя (на начало реализации программы) | Планируемое значение показателя по годам реализации |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Бюджет г.п. Ильинский |  |  |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Уличное освещение, содержание и ремонт сетей уличного освещения | 22 177,83 | Протяженность модернизированной сети уличного освещения | км | 0 | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 |
| 2. | Строительство и содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах поселения в рамках благоустройства | 6 095,56 | Доля протяженности внутриквартальных дорог, отвечающих нормативным требованиям | % | 60 | 65 | 78 | 81 | 83 | 85 |
| 3. | Прочие мероприятия по благоустройству территории г.п. Ильинский | 51 743,53 | Доля территорий г.п. Ильинский, содержащихся в надлежащем состоянии | % | 80 | 85 | 85 | 90 | 95 | 100 |
| 4. | Озеленение территории г.п. Ильинский | 6 812,52 | Увеличение площади зеленых насаждений, находящихся в границах г.п. Ильинский | га | 0 | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,5 |

Приложение №3 к Программе

Обоснование объемов финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий, предусмотренных

муниципальной программой городского поселения Ильинский Раменского муниципального района Московской области

- «Благоустройство территории городского поселения Ильинский Раменского муниципального района Московской области на 2015-2019 гг.»

| Наименование мероприятия Программы | Источник финансирования | Расчет необходимых финансовых ресурсов на реализацию мероприятия | Общий объем финансовых ресурсов необходимых для реализации мероприятия, в том числе по годам (тыс. руб.) | Эксплуатационные расходы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Задача 1. Уличное освещение, содержание и ремонт сетей уличного освещения |  |  |  |  |
| 1.1 Выполнение работ по модернизации сети уличного освещения городского поселения Ильинский | Бюджет г.п. Ильинский Раменского муниципального района | Рассчитано на основании расходов прошлых лет по аналогичным мероприятиям и исходя из необходимости средств на решение задач на предстоящий период. | Всего: 19 652,00 тыс. руб. 2015 г. – 3 930,40 тыс. руб. 2016 г. – 3 930,40 тыс. руб. 2017 г. – 3 930,40тыс. руб. 2018 г. – 3 930,40 тыс. руб. 2019 г. – 3 930,40 тыс. руб. |  |
| 1.2 Техническое обслуживание наружных электрических сетей и светильников системы уличного освещения г.п. Ильинский |  |  | Всего: 2 525,83 тыс. руб. 2015 г. – 482,00 тыс. руб. 2016 г. – 484,29 тыс. руб. 2017г. – 501,65 тыс. руб. 2018г. - 519,63 тыс. руб. 2019г. – 538,26 тыс. руб. |  |
| Задача 2. Строительство и содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах поселения в рамках благоустройства |  |  |  |  |
| 2.1 Содержание и ремонт внутриквартальных дорог городского поселения Ильинский | Бюджет г.п. Ильинский Раменского муниципального района | Рассчитано на основании расходов прошлых лет по аналогичным мероприятиям и исходя из необходимости средств на решение задач на предстоящий период. | Всего: 6 095,56 тыс. руб. 2015 г. – 1 126,90 тыс. руб. 2016 г. – 1 177,34 тыс. руб. 2017г. – 1 219,54 тыс. руб. 2018г. - 1 263,25 тыс. руб. 2019г. – 1 308,53 тыс. руб. |  |
| Задача 3. Прочие мероприятия по благоустройству территории г.п. Удельная |  |  |  |  |
| 3.1 Покраска деревьев на территории г.п. Ильинский | Бюджет г.п. Ильинский Раменского муниципального района | Рассчитано на основании расходов прошлых лет по аналогичным мероприятиям и исходя из необходимости средств на решение задач на предстоящий период. | Всего: 524,04 тыс. руб. 2015 г. – 100,00 тыс. руб. 2016 г. – 100,48 тыс. руб. 2017г. – 104,08 тыс. руб. 2018г. - 107,81 тыс. руб. 2019г. – 111,67 тыс. руб. |  |
| 3.2 Установка малых архитектурных форм на территории г.п. Ильинский | Бюджет г.п. Ильинский Раменского муниципального района | Рассчитано на основании расходов прошлых лет по аналогичным мероприятиям и исходя из необходимости средств на решение задач на предстоящий период. | Всего: 9 819,84 тыс. руб. 2015 г. – 1 873,90 тыс. руб. 2016 г. – 1 882,81тыс. руб. 2017г. – 1 950,30 тыс. руб. 2018г. - 2 020,21 тыс. руб. 2019г. – 2 092,62 тыс. руб. |  |
| 3.3 Установка лавок и урн на территории г.п. Ильинский | Бюджет г.п. Ильинский Раменского муниципального района | Рассчитано на основании расходов прошлых лет по аналогичным мероприятиям и исходя из необходимости средств на решение задач на предстоящий период. | Всего: 1 048,05 тыс. руб. 2015 г. – 200,0 тыс. руб. 2016 г. – 200,95 тыс. руб. 2017г. – 208,15 тыс. руб. 2018г. - 215,61 тыс. руб. 2019г. – 223,34 тыс. руб. |  |
| 3.4 Покос травы на территории г.п. Ильинский | Бюджет г.п. Ильинский Раменского муниципального района | Рассчитано на основании расходов прошлых лет по аналогичным мероприятиям и исходя из необходимости средств на решение задач на предстоящий период. | Всего: 7 861,58 тыс. руб. 2015 г. – 1 500,00 тыс. руб. 2016 г. – 1 507,13 тыс. руб. 2017г. – 1 516,51 тыс. руб. 2018г. - 1 617,48 тыс. руб. 2019г. – 1 675,46 тыс. руб. |  |
| 3.5 Установка декоративных ограждений на территории г.п. Ильинский | Бюджет г.п. Ильинский Раменского муниципального района | Рассчитано на основании расходов прошлых лет по аналогичным мероприятиям и исходя из необходимости средств на решение задач на предстоящий период. | Всего: 5 240,33 тыс. руб. 2015 г. – 1 000,0 тыс. руб. 2016 г. – 1 004,76 тыс. руб. 2017г. – 1 040,77 тыс. руб. 2018г. - 1 078,08 тыс. руб. 2019г. – 1 116,72 тыс. руб. |  |
| 3.6 Ремонт и содержание детских площадок, ограждений, лавок, урн на территории г.п. Ильинский | Бюджет г.п. Ильинский Раменского муниципального района | Рассчитано на основании расходов прошлых лет по аналогичным мероприятиям и исходя из необходимости средств на решение задач на предстоящий период. | Всего: 8 908,55 тыс. руб. 2015 г. – 1 700,00 тыс. руб. 2016 г. – 1 708,09 тыс. руб. 2017г. – 1 769,31 тыс. руб. 2018г. - 1 832,73 тыс. руб. 2019г. – 1 898,42 тыс. руб. |  |
| 3.7 Санитарная очистка территории г.п. Ильинский | Бюджет г.п. Ильинский Раменского муниципального района | Рассчитано на основании расходов прошлых лет по аналогичным мероприятиям и исходя из необходимости средств на решение задач на предстоящий период. | Всего: 18 341,14,0 тыс. руб. 2015 г. – 3 500,00 тыс. руб. 2016 г. – 3 516,65 тыс. руб. 2017г. – 3 642,70 тыс. руб. 2018г. - 3 773,27 тыс. руб. 2019г. – 3 908,52 тыс. руб. |  |
| Задача 4: Озеленение территории г.п. Ильинский |  |  |  |  |
| 4.1. Санитарная обрезка деревьев на территории г.п. Ильинский | Бюджет г.п. Ильинский Раменского муниципального района | Рассчитано на основании расходов прошлых лет по аналогичным мероприятиям и исходя из необходимости средств на решение задач на предстоящий период. | Всего: 1 572,09 тыс. руб. 2015 г. – 300,00 тыс. руб. 2016 г. – 301,43 тыс. руб. 2017г. – 312,23 тыс. руб. 2018г. - 323,42 тыс. руб. 2019г. – 335,01 тыс. руб. |  |
| 4.2. Удаление сухих и аварийных деревьев на территории г.п. Ильинский |  |  | Всего: 5 240,33 тыс. руб. 2015 г. – 1 000,0 тыс. руб. 2016 г. – 1 004,76 тыс. руб. 2017г. – 1 040,77 тыс. руб. 2018г. - 1 078,08 тыс. руб. 2019г. – 1 116,72 тыс. руб. |  |

| Приложение № 4 к Программе ОПЕРАТИВНЫЙ (ГОДОВОЙ) ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ИЛЬИНСКИЙ РАМЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ИЛЬИНСКИЙ РАМЕНСКОГО МУНИУ/ЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2015-2019 ГГ.» ЗА _____________ - _____________ 20__ ГОДА Разработчик ___________________________________________________________ N п/п; Перечень программных мероприятий; Плановый объём финансирования на _________ - __________20___ года (тыс. руб.); Фактически профинансировано (тыс. руб.); Степень и результаты выполнения программных мероприятий. бюджет городского поселения Ильинский Раменского муниципального района Московской области; Другие источники финансирования; Бюджет городского поселения Ильинский Раменского муниципального района Московской области; Другие источники финансирования. 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7. Итого по подпрограмме. Руководитель Подпись |  |
| --- | --- |